EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024 – TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023 – PROCESSO  Nº 011/2023

Contratante: Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS - NAVIRAIPREV

Contratada: ÁGIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.188.773/0001-46

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de alteração, da Cláusula Oitava – Dos Prazos, conforme solicitação apresentada pela Gerência de Obras e Parecer Jurídico.

Alteração Contratual: O prazo de execução da obra será acrescido em 60 (sessenta) dias, a contar de  05/05/2025 até o dia 04/07/2025

Fundamentação legal:  TTermo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas

Assinam: Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor-Presidente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 61/2024 (pela contratante) e Natali Oliveira Bueno (pela Contratada).

Data: 25/04/2025